# 附件 1

中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴资金项目安排计划表

（2024 年度）

填报单位（盖章） ：                                                                                                                  单位：万元

| 序 号 | 项目 名称 | 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 概算 | 计划投资来源 |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项 目 类 别 | 支 持 方 式 | 实施 地点 | 主要建设内容 | 计划 开工 日期 | 计划 完工 日期 | 业主 单位 | 主管 部门 | 拟 确 权 对 象 |  | 中央专 项彩票 公益金 | 其他财政资金 |  |  |  | 社会 融资 | 群 众 自 筹 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中 央 | 省 级 | 市 级 | 县 级 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13804 | 5000 | 0 | 1653 | 40 | 1981 | 5130 |  |  |
| 1 | 昕甜 甜瓜 智能 温室 大棚 | 产 业 发 展 | 投 资 补 助 | 曲风 村 | 扩大甜瓜产业规模，新建 34 座温室及附属配套设施， 占 地约 129 亩，大棚建设面积 约 42500 平方米，有效解决 目前甜瓜产量供不应求的发 展短板，并围绕春节等重点 节日，将水果种植由 2 茬提 升为 3 茬，主攻节庆销售， 提升大棚产值。同时增加水 肥一体、自动卷帘等智慧设 备，提升智慧农业水平。 | 2024. 06 | 2024. 12 | 大宁 县农 业农 村局 | 大宁 县人 民政 府 | 曲风 村村 集体 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 生鲜 仓储 基地 项目 | 产 业 发 展 | 投 资 补 助 | 曲风 村 | 利用中央专项彩票公益金 2025 年预算资金 1000 万元， 建设生鲜仓储项目，占地 10 亩，建筑面积 2100 平方米， 仓储容量 8000 立方米，配套建设相关附属设施，满足项 目区及周边村镇果蔬冷藏、 运输等配套功能，推动冷链 物流产业发展。 | 2025. 06 | 2025. 12 | 大宁 县农 业农 村局 | 大宁 县人 民政 府 | 曲风 村村 集体 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 二 期 |

| 3 | 农产 品加 工车 间项 目 | 产 业 发 展 | 投 资 补 助 | 道教 村 | 提高卫道缘品农产品加工帮 扶车间标准化水平，按照 SC 生产质量认证标准，新增加 工车间 520 平方米，满足食 品原材料处理、加工、包装、 贮存等功能，购置生产设备 及相关配套设备一套、新建 展销平台 120 平方米，新建 主题广场 90 平方米，并对周 边环境进行整治提升，配套 道路等设施。 | 2024. 06 | 2024. 12 | 大宁 县农 业农 村局 | 大宁 县人 民政 府 | 道教 村村 集体 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 乡村 旅游 拓展 基地 | 产 业 发 展 | 投 资 补 助 | 桑峨 村 | 在水域岸边建设露营基地， 设置帐篷 8 处、垂钓位 5 个； 利用露营基地周边 5000 平 方米空地，发展户外拓展训 练项目，满足企事业单位团 建活动需求；完善乡村旅游 小交通，购置单人、双人自 行车各 10 辆。 | 2024. 06 | 2024. 12 | 大宁 县农 业农 村局 | 大宁 县人 民政 府 | 桑峨 村村 集体 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 农产 品展 销点 | 产 业 发 展 | 投 资 补 助 | 桑峨 村 | 充分利用桑峨村游客中心， 布置特色农产品展销展陈， 室内建筑面积约200平方 米，补齐桑峨村旅游服务缺乏农产品销售点的短板，完善桑峨村旅游配套设施。 | 2024. 06 | 2024. 12 | 大宁 县农 业农 村局 | 大宁 县人 民政 府 | 桑峨 村村 集体 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | 市级 财政 扶持 集体 经济 项目 | 产 业 发 展 | 投 资 补 助 | 甘棠 村 | 在甘棠村建设占地 1200 平 方米的温室大棚一座，配套 相关设施，主要种植甜瓜等 果蔬，持续扩大甜瓜产业规 模，促进项目区特优产业规 模化发展。 | 2024. 06 | 2025. 12 | 大宁 县县 委组 织部 | 大宁 县人 民政 府 | 甘棠 村村 集体 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 大宁 县设 施蔬 菜大 棚项 目 | 产 业 发 展 | 投 资 补 助 | 甘棠 村 道教 村 | 在甘棠村建设 2 座设施蔬菜 大棚，共占地 1200 平方米， 配套相关设备。在道教村建 设 3 座设施蔬菜大棚，共占 地 1800 平方米，配套相关设 备。 | 2024. 06 | 2025. 12 | 大宁 县现 代农 业发 展中 心 | 大宁 县人 民政 府 | 甘棠 村、 道教 村村 集体 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 8 | 大宁 县深 化省 级乡 村振 兴示 范村 建设 项目 | 产 业 发 展 | 投 资 补 助 | 桑峨 村 | 包括农业产业结构提升（日 光温室暖棚 6 栋，对项目地 进行土壤改良，增设相关配 套设施， 项目占地面积约 1.7 万平方米等）；乡村旅游 产业提升（产业路铺装、污 水管道提升、乡村旅游线路 提升改造、民宿打造、成品 移动厕所等）；农村环境提 升（农村道路沿线提升改造 工程、车站修复、村内道路 修复等）。 | 2024. 06 | 2025. 12 | 大宁 县农 业农 村局 | 大宁 县人 民政 府 | 桑峨 村村 集体 | 1000 |  |  |  |  | 100 0 |  |  |  |

| 9 | SBS 防水 卷材 建设 工程 | 产 业 发 展 | 投 资 补 助 | 曲风 村 | 建设 SBS 防水卷材加工厂， 包括钢架厂房、办公楼等， 并购置一条生产线，包括环 保设备、成型生产线、氧化 生产线等。 | 2024. 06 | 2025. 12 | 山西 时代 禹宏 建材 科技 有限 公司 | 大宁 县人 民政 府 | 山西 时代 禹宏 建材 科技 有限 公司 | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 文旅 产业 发展 配套 项目 | 产 业 发 展 | 投 资 补 助 | 曲风 村、 甘棠 村 | 针对项目区文旅产业发展， 对现有建筑进行改造提升， 在甘棠村、曲风村打造 3 家 农家乐，分别为甘棠西沟人 家、甘棠右玉羊汤、曲风农 家乐，完善文旅产业配套。 | 2024. 06 | 2025. 12 | 大宁 县西 沟人 家旅 游开 发有 限公 司 | 大宁 县人 民政 府 | 大宁 县西 沟人 家旅 游开 发有 限公 司 | 130 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |
| 11 | 垃圾 中转 站 | 乡 村 建 设 | 投 资 补 助 | 甘棠 村 曲风 村 道教 村 | 在三村各新建一座垃圾中转 站，每座占地 300 平方米， 建筑面积 80 平方米，配套垃 圾压缩打包设备 2 套，3 座 垃圾中转站共配套一辆垃圾 收集车，用于存储、收集、 压缩打包村内生活垃圾，制 定垃圾收集线路，与城市垃 圾收集对接，集中处理，解 决乡村生态环境问题。 | 2024. 06 | 2024. 12 | 大宁 县农 业农 村局 | 大宁 县人 民政 府 | 甘棠 村、 曲风 村、 道教 村村 集体 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 人居 | 乡 | 投 | 道教 | 对现状土路及破损道路进行硬化提升（曲风村 14000 平 方米，黑城村 1600 平方米， 道教村 2000 平方米，甘棠村 4400 | 2024. | 2024. | 大宁 | 大宁 | 道教 | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 环境 整治 | 村 建 设 | 资 补 助 | 村 曲风 村 黑城 村 甘棠 村 | 平方米，共计 22000 平 方米），并对道路沿线村庄 环境进行整治；在道教村围 绕房普明故居对周边环境进 行红色主题化提升改造，增 设，打造红色文化展示空间； 在甘棠村新增垃圾收集点 8 处。 | 06 | 12 | 县农 业农 村局 | 县人 民政 府 | 村、 曲风 村、 黑城 村、 甘棠 村村 集体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 日间 照料 中心 | 乡 村 建 设 | 投 资 补 助 | 道教 村 甘棠 村 曲风 村 黑城 村 | 在道教村、黑城村、甘棠村 各新建一座 150 平方米日间 照料中心，满足老年人吃饭、 休息、休闲娱乐的需求，购 置相关配套设备。利用曲风 村现有 5 孔窑洞，改造提升， 打造 1 座 150 平方米日间照 料中心，同步购置相关配套 设备。在曲风村日间照料中 心配套建设约 260 平方米的 主题文化广场，为村民提供 文化休闲活动场地，实现主 客共享。 | 2024. 06 | 2024. 12 | 大宁 县农 业农 村局 | 大宁 县人 民政 府 | 道教 村、 甘棠 村、 曲风 村、 黑城 村村 集体 | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 灌溉 设施维修 | 乡 村建 设 | 投 资补 助 | 道教 、曲风 、 黑城 甘棠 | 对甘棠村、黑城村、曲风村、 道教村现有灌溉渠及设施进行维修及清淤，修缮灌溉水 渠约 800 米、安装管道 3000米， 增设水泵等设施，新建 蓄水池 2 座，并完善相关配 套。 | 2024. 06 | 2024. 12 | 大宁 县农业农 村局 | 大宁 县人民政 府 | 道教 、甘棠 、 曲风 、 黑城 村 集体 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

| 15 | 白村 至甘 棠线 县乡 公路 改造 项目 | 乡 村 建 设 | 投 资 补 助 | 甘棠 村 | 起点位于秋卜坪，沿既有旧 路向南展线，途径上白村、 白村、下白村，终点位于甘 棠村东，与 G520 线平面交 叉，路线全长 9.1km。包括挖 除旧路面 2617.29m、拆除旧 建筑物构筑物 65.81m、挖土 方 682.5m、填土方 562.5m、 填砂砾 235m、特殊路基处理 0.33km 、 混 凝 土 边 沟 11.64m3 、 混 凝 土 急 流 槽 3.15m3、 浆砌 片 石 急流槽 93.2m3、 浆砌 片 石挡土墙 523.57m3、沥青混凝土路面 49663.4 ㎡ 、1-1.0m 圆管涵 2 道、交通安全设施 9.1km。 | 2024. 06 | 2025. 12 | 大宁 县交 通运 输局 | 大宁 县人 民政 府 | 大宁 县交 通运 输局 | 901 |  |  |  |  | 901 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 道教 至支 角线农村 道路 改造 项目 | 乡 村 建设 | 投 资 补助 | 道教 村 | 大宁县道教至支角线农村道 路改造项目，路线起点位于 道教村口，延现有公路向北布线，终点位于支角村，路 线全长 8.61km。一是加铺 2.5cm 厚橡胶沥青应力吸收层和 5cm 厚 Ac-16 中粒式 沥青混凝土。二是原旧路路 面坑槽、裂缝等轻微病害， 处治病害后路面清扫、冲洗 加铺 2.5cm 厚橡胶沥青应 力吸收层和 5cm 厚 Ac-16 中粒式沥青混凝土。三是原 旧路路面有断板、碎裂等严 重病害，换板 | 2024. 06 | 2025. 12 | 大宁 县交 通运输局 | 大宁 县人 民政府 | 大宁 县交 通运输局 | 916 |  |  | 916 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 后加铺 2.5cm 厚橡胶沥青应力吸收层和 5cm 厚 Ac-16 中粒式沥青 混凝土。对沿线标志、标线 及护栏进行拆除更换和新 建。对边坡破损和缺失的段 落进行修补和新建。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 北风 至房 村 线 农村 道路 改造 项目 |  |  | 曲风 村 | 北风至房村线位于大宁县曲 峨镇境内，起点位于北风村， 于国道 520 线平交，途经 下房，终点位于上房村北， 于现有村道相交，路线全长 6.25km，路基宽度 5.5 米， 路面宽度 4.5 米。主要工 程内容有路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程， 沿线设施及其他工程。 | 2024. 06 | 2025. 12 | 大宁 县交 通运 输局 | 大宁 县人 民政 府 | 大宁 县交 通运 输局 | 737 |  |  | 737 |  |  |  |  |  |

1.项目类别主要有：产业发展（包括生产、加工流通、配套设施、产业服务支撑等项目）、就业创业（包括务工补助、就业、创业、公益性岗位等项目）、 乡村建设 （包括必要的农村基础设施、人居环境整治等项目）、其他。

备注：  2.支持方式主要有：全额投资、投资补助、以工代赈、材料直供、贴息或保险补助等类型。

3.主要建设内容包含建设规模和主要建设标准。

4.业主单位是指，建设工程项目的投资主体或投资者，建设项目管理的主体。