2021年农村饮水工程维修经费项目绩效自评价评分表

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 97.98% | 97.98% | 9.8 | 维修任务完成，节约资金，年底财政收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划维修工程 | 10 | 25 | 25处 | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 维修工程及时率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  | 成本指标 | 维修工程每处成本 | 10 | 14000 | 14000元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 农民的生活用水质量 | 15 | 明显改善 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 15 | 健全 | 90% | 90% | 13.5 | 进一步完善农村饮水工程管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |