一、项目的基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）预算执行情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、项目绩效情况	3

（一）预算执行情况	3

（二）项目产出情况	4

（三）项目效益情况	5

（四）项目满意度情况	5

三、项目绩效分析	6

四、项目主要经验做法	7

五、项目管理中存在问题及原因分析	7

六、进一步加强项目管理措施及建议	7

附件1.项目支出绩效自评表	1

附件2.绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：山洪灾害防御设备预警平台及预警设备运行维护19处，印刷山洪灾害防御知识宣传手册3000份，保障山洪灾害信息平台通讯畅通。

立项依据：临水规计（2020）324号文件

设立的必要性：为了确保今年我县山洪灾害预警系统提升群测群防社会稳定和人民群众生命财产的安全，及时预警山洪灾害，保证山洪灾害防御系统正常运行，解决了基础数据的采集和突发灾害的快速应对的问题。

保证项目实施的措施与制度：严格执行国家及水利行业的有关技术标准和规程、规范，项目建设实行合同管理制等各项制度。严格组织管理、技术管理和资金管理，接受项目受益区群众和社会的监督，工程维修按照有关规定对项目进行管理，，确保专款专用和投资效益，建立健全质量保证措施。

项目实施计划：2021年4月开始检修预警设备，预警平台，5月完成对山洪灾害防御知识的宣传。在汛期到来时确保山洪灾害防御设备运转正常。

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 |  |  |  |  | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 |  |  |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

过采取山洪灾害综合防治措施着力提高山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我县防洪排涝和抗旱减灾体系，完善监测预警系统和群防群策体系，实现防汛指挥系统省、市、县、乡异地会商，显著增强防灾减灾能力和风险管理能力，补充完善防御预案、宣传防御知识、演练防御过程，提高全民防灾避灾意识，有效降低山洪灾害造成的损失，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

（2）. 项目年度目标

过采取山洪灾害综合防治措施着力提高山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我县防洪排涝和抗旱减灾体系，完善监测预警系统和群防群策体系，实现防汛指挥系统省、市、县、乡异地会商，显著增强防灾减灾能力和风险管理能力，补充完善防御预案、宣传防御知识、演练防御过程，提高全民防灾避灾意识，有效降低山洪灾害造成的损失，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：山洪灾害防治设施项目绩效自评价结果为:总得分97.93分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.91% | 9.99 |

（二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 预警平台及预警设备运行维护 | 10 | 19 | 19处 | 10 |
|  | 印刷山洪灾害防御知识宣传手册 | 5 | 3000 | 3000册 | 5 |
|  | 保障山洪灾害防御设备运行通讯畅通 | 5 | 1 | 1年 | 5 |
| 质量指标 | 验收合规率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 维修完工及时率 | 5 | 100% | 100% | 5 |
| 成本指标 | 预警平台及预警设备运行维护每处成本 | 5 | 2800 | 2800元 | 5 |
|  | 保障山洪灾害防御设备运行通讯每年成本 | 5 | 13500 | 13500元 | 5 |
|  | 印刷山洪灾害防御知识宣传手册每册成本 | 5 | 4.50 | 4.5元 | 5 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 群众生命安全 | 15 | 保障 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 15 | 健全 | 90% | 13.5 |

（四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | 90% | 85% | 9.44 |

三、项目绩效分析

- 项目实施和预算执行情况及分析

在汛期到来时，按时完成了山洪灾害防御设备预警平台及预警设备运行维护工作任务，预算执行率9.99%，项目完成结余资金，年底财政收回。

- 产出情况及分析

山洪灾害防御设备预警平台及预警设备运行维护19处，印刷山洪灾害防御知识宣传手册3000份，保障山洪灾害信息平台通讯畅通。

- 效益情况及分析

通过采取山洪灾害综合防治措施着力提高山洪灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我县防洪排涝和抗旱减灾体系，完善监测预警系统和群防群策体系。

- 满意度情况及分析

受益群众对山洪灾害防御实施项目满意度达85%，项目社会效益明显，基本达到了预期效果。

四、项目主要经验做法

严格项目批复实施、加快工程维修进度、保质保量的完成了山洪灾害防御设备维修维护任务，在讯期到来时山洪灾害防御设备能够及时发挥预警，保障了人民群众的生命安全。

五、项目管理中存在问题及原因分析

山洪灾害防御设备的维修，涉及到项目实施的村委，只有明确各部门的职责，做好与受益村委的沟通和协作工作，才能保证工程建设的顺利开展。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加大山洪灾害防御知识宣传，提高公民对山洪灾害防范意识意识，认识到山洪灾害的危害性。

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.91% | 99.91% | 9.99 | 项目完成，节约资金 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预警平台及预警设备运行维护 | 10 | 19 | 19处 | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 印刷山洪灾害防御知识宣传手册 | 5 | 3000 | 3000册 | 100.00% | 5 |  |
|  |  | 保障山洪灾害防御设备运行通讯畅通 | 5 | 1 | 1年 | 100.00% | 5 |  |
|  | 质量指标 | 验收合规率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 维修完工及时率 | 5 | 100% | 100% | 100.00% | 5 |  |
|  | 成本指标 | 保障山洪灾害防御设备运行通讯每年成本 | 5 | 13500 | 13500元 | 100.00% | 5 |  |
|  |  | 预警平台及预警设备运行维护每处成本 | 5 | 2800 | 2800元 | 100.00% | 5 |  |
|  |  | 印刷山洪灾害防御知识宣传手册每册成本 | 5 | 4.50 | 4.5元 | 100.00% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 群众生命安全 | 15 | 保障 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 15 | 健全 | 90% | 90% | 13.5 | 完善有关制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | 90% | 85% | 94.44% | 9.44 | 加大宣传力度，使群众认识到山洪灾害的危害性 |

附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料