# 2021年山洪灾害防御设备维修养护项目绩效自评价评分表

# 附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.91% | 99.91% | 9.99 | 项目完成，节约资金 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预警平台及预警设备运行维护 | 10 | 19 | 19处 | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 印刷山洪灾害防御知识宣传手册 | 5 | 3000 | 3000册 | 100.00% | 5 |  |
|  |  | 保障山洪灾害防御设备运行通讯畅通 | 5 | 1 | 1年 | 100.00% | 5 |  |
|  | 质量指标 | 验收合规率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 维修完工及时率 | 5 | 100% | 100% | 100.00% | 5 |  |
|  | 成本指标 | 保障山洪灾害防御设备运行通讯每年成本 | 5 | 13500 | 13500元 | 100.00% | 5 |  |
|  |  | 预警平台及预警设备运行维护每处成本 | 5 | 2800 | 2800元 | 100.00% | 5 |  |
|  |  | 印刷山洪灾害防御知识宣传手册每册成本 | 5 | 4.50 | 4.5元 | 100.00% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 群众生命安全 | 15 | 保障 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 15 | 健全 | 90% | 90% | 13.5 | 完善有关制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | 90% | 85% | 94.44% | 9.44 | 加大宣传力度，使群众认识到山洪灾害的危害性 |

附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料