# 2020年义停河大宁县段河道治理工程项目绩效自评价评分表

# 附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 54.5% | 54.50% | 5.45 | 截止评价时，按照工程进度支付工程款。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 | 10 | 21.6 | 21.6公里 | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 5 | 100% | 0% | 0.00% | 0 | 截止评价时，该工程尚未全部完工，没有验收。 |
|  | 时效指标 | 截止2022年6月底，投资完成比例 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 截止2021年底，投资完成比例 | 10 | 80% | 80% | 100.00% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 治理河流长度每公里成本 | 15 | 131 | 131万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 河道防洪能力 | 5 | 提高 | 0% | 0% | 0 | 工程尚未完工。没有效益 |
|  | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 25 | 是 | 100% | 100% | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | 90% | 90% | 100.00% | 10 |  |