# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 大宁县三多乡岭头村——马家窑村以工代赈乡村道路建设工程

项目单位： 大宁三多乡人民政府

主管部门： 大宁县三多乡人民政府

2022年3月

一、项目的基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）预算执行情况	1

（三）项目绩效目标	2

二、项目绩效情况	2

（一）预算执行情况	2

（二）项目产出情况	3

（三）项目效益情况	3

（四）项目满意度情况	4

三、项目绩效分析	4

四、项目主要经验做法	5

五、项目管理中存在问题及原因分析	5

六、进一步加强项目管理措施及建议	5

附件1.项目支出绩效自评表	1

附件2.绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：修建乡村道路，长3.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面为16厘米厚水稳碎石基层上铺设18厘米厚水泥混凝土面层。

立项依据：大项审办【2021】25号文

设立的必要性：为进一步巩固已脱贫的脱贫攻坚成果，更好的同乡村振兴有效衔接，设立此项目。

保证项目实施的措施与制度：《国家以工代赈管理办法》、大项审办【2021】25号文，大发改字【2021】11号

项目实施计划：2021年，修建乡村道路，长3.6公里。

（二）预算执行情况

| 项目 | 行次 | 年度总金额(万元) | 财政资金 |  |  |  |  | 上年结转资金(万元) | 其他资金(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县区级 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 395 | 395 | 395 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 362.02 | 362.02 | 362.02 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 362.02 | 362.02 | 362.02 |  |  |  |  |  |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 91.65 | 91.65 | 91.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 91.65 | 91.65 | 91.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

修建乡村道路，长3.6公里，发放劳务报酬规模不少于61万元，农村基础设施条件得到改善。

（2）. 项目年度目标

修建乡村道路，长3.6公里，发放劳务报酬规模不少于61万元，农村基础设施条件得到改善。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大宁县三多乡岭头村——马家窑村以工代赈乡村道路建设工程项目绩效自评价结果为:总得分98.17分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 91.65% | 9.17 |

（二）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 道路建设里程 | 10 | 3.60 | 3.6公里 | 10 |
| 质量指标 | 道路建设验收 | 10 | 合格 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 资金使用合理性 | 15 | 合理 | 100% | 15 |

（三）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 参加建设群众收入 | 10 | 增加 | 100% | 10 |
| 社会效益 | 农村基础设施条件 | 10 | 改善 | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 农村未来发展 | 10 | 可持续 | 90% | 9 |

（四）项目满意度情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 90 | 90% | 10 |

三、项目绩效分析

- 项目实施和预算执行情况及分析

根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。全年预算资金395万元，实际到位资金362.02万元，预算执行率91.65%。

- 产出情况及分析

修建乡村道路，长3.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面为16厘米厚水稳碎石基层上铺设18厘米厚水泥混凝土面层。发放劳务报酬规模不少于61万元，经我乡镇对资金进行初审，财政局审核后资金能够按时支付。

- 效益情况及分析

极大地方便岭头村了57户 农户耕种劳作，更有效地盘活300余亩耕地，节省运输成本，提高群众收入。

- 满意度情况及分析

群众满意度很高

四、项目主要经验做法

抓领导，齐心构筑和谐路，坚持把农村公路建设作为促进全区经济社会发展，惠及三农的民心工程、富民工程、和德政工程来抓，抓管理，建管养运护好路，在加强公路建设的同时，高度重视农村公路的养护和管理，三分建，七分养。

五、项目管理中存在问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：绩效指标设置不合理，预算编制不够细化，项目完成时间上的衔接可以有更好的把握。

六、进一步加强项目管理措施及建议

合理设置绩效指标，健全预算编制制度，实行量化、精细化管理，明确施工顺序，按照时间节点完成项目工作。

附件1.项目支出绩效自评表

| 附件1.项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 91.65% | 91.65% | 9.17 | 实际到位资金362.06万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路建设里程 | 10 | 3.60 | 3.6公里 | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 道路建设验收 | 10 | 合格 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 成本指标 | 资金使用合理性 | 15 | 合理 | 100% | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 参加建设群众收入 | 10 | 增加 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 社会效益 | 农村基础设施条件 | 10 | 改善 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 农村未来发展 | 10 | 可持续 | 90% | 90% | 9 | 农村未来发展可持续90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 90 | 90% | 100.00% | 10 |  |

附件2.绩效自评相关资料

附件2.绩效自评相关资料