**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： "纪录小康工程”数据库建设项目

项目单位： 大宁县融媒体中心

主管部门： 大宁县融媒体中心-204001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**根据中宣部下发的《“纪录小康工程”主要数据库的标签体系》等相关要求，我县需建设大宁县“纪录小康工程”数据库，完成与上一级数据库的对接任务。

**立项依据：**大财行一【2021】49号

**设立的必要性：**该项目的实施确保了我们和上级数据库及时对接完成。

**保证项目实施的措施与制度：**制定了我单位内部控制风险评估办法，预算管理制度，政府采购管理制度，支出管理等相关制度，通过制度加强权力运行监督，筑牢监督防线。一是切实规范工作模式的权力运行。二是以廉政风险防控机制建设为抓手，切实规范财务审批的权力运行.

**项目实施计划：**资金下达后，按照合同要求支付费用，确保数据库与上一级数据库按时对接。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 全年预算资金 | (2) | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据中宣部下发的《“纪录小康工程”主要数据库的标签体系》等相关要求，我县需建设大宁县“纪录小康工程”数据库，完成与上一级数据库的对接任务。

（2）. 项目年度目标

根据中宣部下发的《“纪录小康工程”主要数据库的标签体系》等相关要求，我县需建设大宁县“纪录小康工程”数据库，完成与上一级数据库的对接任务。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果："纪录小康工程”数据库建设项目项目绩效自评价结果为:总得分96.38分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 数据库建设数量 | 12.5 | 1 | 1项 | 12.5 |
| 质量指标 | 项目完成合格性 | 12.5 | 合格 | 100% | 12.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 12.5 | 及时 | 95% | 11.88 |
| 成本指标 | 项目成本 | 12.5 | 20 | 20万元 | 12.5 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 提升工作效率 | 15 | 提升 | 90% | 13.5 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 90% | 13.5 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | 95 | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

根据中宣部下发的《“纪录小康工程”主要数据库的标签体系》等相关要求，我县需建设大宁县“纪录小康工程”数据库，完成与上一级数据库的对接任务。任务下达后我们积极争取资金，县财政100%拨付所需资金，我们按照要求实施项目库建设任务，执行率100%。

1. **产出情况及分析**

建设了“纪录小康工程”数据库1个，完成了既定的目标任务。

1. **效益情况及分析**

“纪录小康工程”数据库的建设，极大的提升了工作效率。

1. **满意度情况及分析**

满意度达到预期效果。

**四、项目主要经验做法**

严格按照资金使用相关要求执行，保证项目资金专款专用，杜绝截留、浪费等现象，确保资金使用安全和最大效益发挥。

完善资金管理办法，切实做好资金预算、审批、支付及绩效评价，使各环节管理依据清晰，执行有效，确保项目的完成质量，提高资金使用效率。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理制度需要进一步加强，项目监管需要精细化，加强各项审批流程的学习，提高项目办理的时效性。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

制定相关制度，严格按照要求实施，确保完成对接任务，达到预期效果。对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库建设数量 | 12.5 | 1 | 1项 | 100.00% | 12.5 |  |
| 质量指标 | 项目完成合格性 | 12.5 | 合格 | 100% | 100% | 12.5 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 12.5 | 及时 | 95% | 95% | 11.88 | 由于各项审批程序较多，项目的实施期延长 |
| 成本指标 | 项目成本 | 12.5 | 20 | 20万元 | 100.00% | 12.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升工作效率 | 15 | 提升 | 90% | 90% | 13.5 | 完善各项工作流程，提升工作效率 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 90% | 90% | 13.5 | 完善各项工作流程，提升工作效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | 95 | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |